## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 3)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 11/10/2026 – 28/10/2026 | Báo cáo: 28/10/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Đồ thị và mô hình: Thiết kế schema HeteroData với substitution edges, compound edges và recipe co-occurrence edges; xác định ba nhóm đặc trưng Epicure/semantic, USDA/nutritional và FooDB/chemical.

AI Service: Thiết kế ranh giới FastAPI, model registry, ONNX Runtime và các endpoint cho prediction, copilot, detection, moderation, safety và compound explanation; backend ChefKix gọi qua contract có version.

Giao diện nghiên cứu: Thiết kế graph explorer, benchmark dashboard, compound explanation card, allergen safety UI và camera flow; mọi surface có trạng thái pending-data theo thesis evidence manifest.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Chốt thiết kế đủ chi tiết để Lead có thể xây graph/model và Member có thể dựng các bề mặt hiển thị trí tuệ AI song song.

- Phạm vi: Graph schema, HGAT architecture, Feature-Adaptive Gating, FastAPI API contract, Modular Monolith integration, Figma UI/UX và evidence manifest.

### 3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

| Mục | Hạng mục trọng tâm | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Thiết kế schema đồ thị đa nguồn và kiến trúc HGAT | Theo kế hoạch |
| 3.2 | Thiết kế AI Service contract và integration boundary | Theo kế hoạch |
| 3.3 | Thiết kế UI/UX cho graph, dashboard, safety, chemistry và camera | Theo kế hoạch |
| 3.4 | Tạo fixtures/mock data để Member phát triển không bị block bởi model | Theo kế hoạch |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

| Nhánh | Backlog / Epic | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Heterogeneous graph + adaptive gating | Theo kế hoạch | Đặc trưng và relation types được xác định trước train |
| Service | FastAPI và model registry | Theo kế hoạch | Response version có safety, explanation và provenance |
| Frontend | Graph, evaluation, camera và safety surfaces | Theo kế hoạch | Dùng mock data trước, thay bằng export thật sau |

### 5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Bản thiết kế đồ thị, model architecture và API contract.

- Figma prototype và component inventory cho các Member Epic 1–6.

- Thesis evidence manifest cho Chapters 5, 6, 7, 8, 10 và 11.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Lead và Member có thể hiểu khác nhau về payload hoặc trạng thái chưa có dữ liệu, dẫn đến phải sửa UI khi model hoàn tất. | Version hóa contract, dùng mock fixtures có schema giống response thật và biểu diễn rõ ready, pending-data và capture-needed. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 4)

#### 7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Bắt đầu tải dữ liệu, canonical vocabulary, graph reconstruction và baseline HGAT; xuất graph sample, compound index và allergen index.

#### 7.2 Frontend, QA và Evidence

Hoàn thiện graph renderer, node/edge detail, search/filter, dashboard shell, allergen profile và camera permission/bounding-box flow.

### 8. PHÂN CÔNG (SPRINT 4)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phan Phú Thọ | Graph schema, HGAT architecture, API contract và model registry design | Lead architecture |
| Võ Trung Tín | Figma, graph explorer, evaluation dashboard, safety UI và camera scaffolds | Member architecture |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế Hệ thống và UI/UX (11/10 – 28/10) | Theo kế hoạch | Đầu ra gồm bản thiết kế đồ thị/mô hình, kiến trúc hệ thống/API và UI/UX hoàn chỉnh theo đề cương. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 3 là mốc khóa thiết kế: từ đây, code và thí nghiệm sẽ được đánh giá theo cùng một graph schema, API contract và evidence plan.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín