## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 6)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 27/11/2026 – 10/12/2026 | Báo cáo: 10/12/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

HGAT v2 và benchmark: Huấn luyện trên MISKG theo split stratified, đo Hit@1/5/10, MRR và NDCG, so sánh PMI, Epicure cosine, GISMo, Gemini zero-shot và Mistral theo protocol đã chốt.

Ablation: Tách chemical-only, nutritional-only, semantic-only và all-signals để xác định nguồn tri thức nào đóng góp cho unseen-pair generalization và tránh negative transfer.

Chemical reasoning: Xây fingerprint/index từ FooDB và FlavorDB, tính shared-compound percentage, nutritional delta và sinh giải thích có bằng chứng cho substitution pair.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Tạo số liệu nghiên cứu có thể tái lập và kiểm tra đóng góp của multi-signal HGAT, đồng thời hoàn thiện tầng giải thích hóa thực phẩm.

- Phạm vi: Lead Epic 3–4: training, benchmark, baselines, ablation, compound fingerprint, shared-compound calculator và compound-explainer model registry.

### 3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

| Mục | Hạng mục trọng tâm | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Train HGAT v2 và đánh giá trên repeated/unseen pairs | Theo kế hoạch |
| 6.2 | Chạy baseline và ghi Hit@K, MRR, NDCG | Theo kế hoạch |
| 6.3 | Chạy ablation theo semantic/nutritional/chemical/all signals | Theo kế hoạch |
| 6.4 | Xây compound reasoning engine và response explanation | Theo kế hoạch |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

| Nhánh | Backlog / Epic | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | HGAT v2 versus baselines | Theo kế hoạch | Có benchmark_results và bảng repeated/unseen |
| Ablation | Signal contribution | Theo kế hoạch | Có ablation_results cho dashboard |
| Chemistry | Shared compounds và nutritional delta | Theo kế hoạch | Có explanation payload có provenance |

### 5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Benchmark results, ablation results và model/config manifest.

- Compound fingerprint index và ví dụ giải thích substitution pair.

- Checkpoint/model registry record cho chefkix:hgat-v2 và compound-explainer-v1.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Kết quả benchmark có thể thấp hơn baseline; GPU budget và chất lượng mapping compound có thể làm thí nghiệm không ổn định. | Đóng băng dataset/split/config, lưu seed và logs, chạy baseline trước, dùng early stopping/checkpoint và chỉ kết luận theo kết quả đo được. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 7)

#### 7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Đóng gói AI Service bằng FastAPI/ONNX Runtime, tích hợp YOLOv8 + CLIP, allergen guard, nutrition validation và substitution API.

#### 7.2 Frontend, QA và Evidence

Load benchmark/ablation JSON vào evaluation dashboard, hiển thị chemistry explanation và chuẩn bị graph/recipe flow cho dữ liệu thật.

### 8. PHÂN CÔNG (SPRINT 7)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phan Phú Thọ | HGAT v2 training, benchmark protocol, ablation và compound reasoning | Thesis centerpiece |
| Võ Trung Tín | Evaluation dashboard, benchmark table, ablation charts và compound explanation UI | Thesis evidence UI |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Cài đặt và Phát triển Phase 2 - AI Service và Tích hợp (27/11 – 24/12) | Đang triển khai | Sprint 6 tạo phần thực nghiệm cốt lõi của Phase 2; các kết quả cần được đóng gói để tích hợp vào AI Service và dashboard. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 6 là trung tâm khoa học của khóa luận: mọi tuyên bố về cải thiện phải được gắn với split, baseline, ablation và bảng số liệu cụ thể.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín