## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 3)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 08/03/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Backend: Khởi tạo Spring Boot 3 multi-module theo ranh giới Identity, Culinary, Social và Notification; chuẩn hóa shared kernel và Provider Interface.

Infrastructure: Dựng Docker Compose cho MongoDB, Kafka, Redis và Keycloak; bổ sung cấu hình môi trường và health check để nhóm có thể chạy stack nhất quán.

Frontend: Khởi tạo Next.js 15 với Tailwind CSS, TypeScript, ESLint, Prettier và Base Layout; kết nối thử frontend với API health endpoint.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Đưa thiết kế Sprint 2 vào một bộ mã nguồn có thể build và chạy cục bộ, đồng thời thống nhất cách làm việc giữa hai thành viên.

- Phạm vi: Project bootstrap, local infrastructure, security baseline, API health check, base layout và coding conventions.

### 3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

| Mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Khởi tạo repository và Spring Boot multi-module | Done |
| 3.2 | Dựng Docker Compose cho MongoDB, Kafka, Redis và Keycloak | Done |
| 3.3 | Tích hợp Security baseline và kiểm tra JWT flow | Done |
| 3.4 | Khởi tạo Next.js 15, Base Layout và UI components | Done |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

| Nhóm chức năng | Tiểu mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Multi-module build | Done | Các module build được trong cùng một Maven project |
| Infrastructure | Local service stack | Done | Có cấu hình khởi động và kiểm tra trạng thái |
| Frontend | Next.js foundation | Done | Có layout, style system và quy tắc linting |

### 5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Mã nguồn module, pom.xml, application configuration và Docker Compose.

- README hướng dẫn khởi động local stack và các endpoint kiểm tra trạng thái.

- Ảnh chụp màn hình frontend chạy được cùng backend development profile.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Khác biệt phiên bản runtime hoặc biến môi trường có thể làm nhóm không khởi động được toàn bộ stack. | Chuẩn hóa file .env.example, README quick start, profile development và health check cho từng phụ thuộc hạ tầng. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 4)

#### 7.1 Backend và Infrastructure

Hoàn thiện Recipe CRUD, upload ảnh, tìm kiếm cơ bản và Cooking Session API.

#### 7.2 Frontend và QA

Dựng trang tạo công thức, recipe detail, bước nấu và timer state; bổ sung form validation.

### 8. PHÂN CÔNG (Sprint 4)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Trung Tín | Spring Boot modules, Docker Compose, Keycloak, Kafka và Redis | Backend and infrastructure |
| Phan Phú Thọ | Next.js foundation, layout, form components và API client | Frontend foundation |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn Cài đặt nền tảng (23/02 – 08/03) | Hoàn thành | Môi trường, cấu trúc project và các quy ước code đã được cài đặt để phát triển tính năng. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 3 đã chuyển thiết kế thành nền tảng chạy được ở local. Nhóm có thể bắt đầu phát triển các luồng nghiệp vụ chính thay vì chỉ kiểm thử cấu hình.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Link minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín