## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 4)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 22/03/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Culinary core: Triển khai luồng tạo, cập nhật, xem và tìm kiếm công thức; mô hình hóa ingredients, steps, timers và metadata để phục vụ nhiều kiểu công thức.

Cooking Session: Hoàn thiện session theo từng bước, timer event và lưu tiến độ để người dùng có thể tiếp tục nấu sau khi rời trang.

Frontend: Kết nối recipe list, recipe detail, create recipe và cooking session với API; xử lý loading, error và empty state cơ bản.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thành luồng giá trị cốt lõi: người dùng tạo hoặc chọn một công thức và nấu theo từng bước có timer.

- Phạm vi: Recipe domain, image upload contract, cooking session lifecycle, timer events, validation và các màn hình frontend tương ứng.

### 3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

| Mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Triển khai Recipe CRUD và validation dữ liệu | Done |
| 4.2 | Triển khai Cooking Session và timer event | Done |
| 4.3 | Kết nối recipe list, detail và create flow | Done |
| 4.4 | Bổ sung test cho service và controller chính | Done |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

| Nhóm chức năng | Tiểu mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Recipe | Create, edit, detail và search | Done | Các trường công thức và step được kiểm tra trước khi lưu |
| Cooking | Session lifecycle và timer | Done | Có thể bắt đầu, chuyển bước, pause và hoàn tất session |
| Frontend | Recipe and cooking screens | Done | Đã kết nối API và có trạng thái lỗi cơ bản |

### 5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Ảnh chụp recipe detail, create recipe và cooking session.

- Unit test cho RecipeService và CookingSessionService.

- API contract và mã nguồn trong các module culinary và frontend services.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Recipe steps có cấu trúc linh hoạt, dễ tạo dữ liệu không nhất quán giữa form frontend và backend. | Dùng DTO/schema validation ở cả hai phía, chuẩn hóa step number, ingredient reference và quy tắc timer trước khi lưu. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 5)

#### 7.1 Backend và Infrastructure

Phát triển Social Feed, post, comment, like, save và các Provider Interface liên module.

#### 7.2 Frontend và QA

Dựng feed, post detail, comment composer và trạng thái like/save; chuẩn bị navigation giữa culinary và social.

### 8. PHÂN CÔNG (Sprint 5)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Trung Tín | Recipe, Cooking Session, timer events và service tests | Culinary core |
| Phan Phú Thọ | Recipe screens, cooking UI, form validation và state handling | Frontend culinary |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn Phát triển Culinary Core (09/03 – 22/03) | Hoàn thành | Luồng công thức và cooking session đã có thể trình diễn đầu-cuối ở môi trường phát triển. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 4 hoàn thiện hành trình nấu ăn cơ bản, là nền tảng để thêm tương tác xã hội và co-cooking trong các sprint tiếp theo.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Link minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín