## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 5)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 05/04/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Social: Triển khai post, comment, like, save và feed; sử dụng PostProvider để giữ ranh giới giữa Social và các module khác.

Real-time: Dựng chat conversation, message và WebSocket/STOMP cho thông báo và tương tác theo thời gian thực trong nhóm nấu.

Frontend: Kết nối feed, post detail, chat và cooking room; đồng bộ state bằng store riêng để tránh làm gián đoạn cooking session.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Mở rộng sản phẩm từ trải nghiệm cá nhân sang chia sẻ, thảo luận và nấu cùng người khác.

- Phạm vi: Social feed, post/comment/like/save, chat, WebSocket/STOMP, cooking room và trạng thái realtime trên frontend.

### 3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

| Mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Triển khai post, comment, like và save | Done |
| 5.2 | Triển khai feed và PostProvider contract | Done |
| 5.3 | Triển khai chat conversation, message và WebSocket | Done |
| 5.4 | Kết nối feed và chat vào frontend | Done |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

| Nhóm chức năng | Tiểu mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Social | Feed và interaction | Done | Có post, comment, like, save và các trạng thái empty/error |
| Realtime | Chat và WebSocket | Done | Tin nhắn và notification channel có thể cập nhật theo thời gian thực |
| Co-cooking | Cooking room | In progress | Đã có service và UI flow, tiếp tục harden ở sprint sau |

### 5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Ảnh chụp feed, post detail, comment và chat.

- Test cho social service, chat flow và cooking room lifecycle.

- WebSocket configuration và các Provider Interface trong backend.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Realtime state có thể bị lệch khi người dùng đổi trang hoặc mất kết nối ngắn hạn. | Tách store theo feature, xử lý reconnect, hiển thị trạng thái kết nối và ưu tiên server state khi đồng bộ lại. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 6)

#### 7.1 Backend và Infrastructure

Hoàn thiện XP, leaderboard, challenges, achievements và notification event consumers.

#### 7.2 Frontend và QA

Dựng profile progress, challenge cards, leaderboard, notification center và các trạng thái cập nhật realtime.

### 8. PHÂN CÔNG (Sprint 6)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Trung Tín | Social contracts, chat/WebSocket, cooking room và notification events | Backend social and realtime |
| Phan Phú Thọ | Feed, post detail, chat, cooking room UI và state stores | Frontend social and realtime |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn Social và Realtime (23/03 – 05/04) | Cơ bản hoàn thành | Feed và chat đã hoạt động; cooking room cần tiếp tục kiểm thử reconnect và các tình huống nhiều người dùng. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 5 đưa tính xã hội vào sản phẩm và tạo cơ sở cho co-cooking. Rủi ro chính hiện tại chuyển từ xây tính năng sang đồng bộ trạng thái và độ ổn định realtime.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Link minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín