## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 6)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 19/04/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Gamification: Triển khai XP, statistics, streak, badge, challenge pool, duel và leaderboard để biến tiến trình nấu thành vòng lặp có động lực.

Notification: Kết nối event từ hoạt động người dùng tới bell notification, email và push token; bổ sung cleanup khi người dùng hoặc post bị xóa.

Safety baseline: Đưa kiểm tra nội dung, anti-cheat và rule-based moderation vào các điểm có thể ảnh hưởng đến XP hoặc nội dung cộng đồng.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thiện vòng lặp tiến bộ của người dùng và bảo đảm phần thưởng, thông báo và nội dung có thể kiểm soát được.

- Phạm vi: XP flow, statistics, streak, badges, challenges, duels, leaderboard, notification consumers và moderation baseline.

### 3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

| Mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Triển khai XP, statistics, streak và badge | Done |
| 6.2 | Triển khai challenge lifecycle, pool và duel | Done |
| 6.3 | Triển khai bell/email/push notification flow | Done |
| 6.4 | Bổ sung anti-cheat và moderation rule baseline | Done |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

| Nhóm chức năng | Tiểu mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamification | XP, badge, streak và leaderboard | Done | Tiến trình người dùng có thể hiển thị và tính lại từ activity |
| Challenges | Challenge pool và duel | Done | Có lifecycle và các service test chính |
| Notifications | Bell, email và push | Done | Event consumer xử lý được các sự kiện chính |

### 5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Ảnh chụp profile progress, leaderboard, challenge và notification center.

- Test cho challenge lifecycle, statistics XP flow và notification cleanup.

- Rule set cho moderation và anti-cheat trong backend/AI service.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Nếu XP được phát từ nhiều event mà không có idempotency, người dùng có thể nhận thưởng trùng. | Gắn event identity, kiểm tra trạng thái trước khi cộng XP và bổ sung test cho retry, duplicate event và concurrent update. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 7)

#### 7.1 Backend và Infrastructure

Tích hợp AI service, content moderation, allergen safety, recipe enrichment, search và graph endpoint.

#### 7.2 Frontend và QA

Kết nối AI actions vào create recipe, pantry/cooking assistant và các màn hình cần hiển thị safety status.

### 8. PHÂN CÔNG (Sprint 7)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Trung Tín | Gamification domain, challenge services, event consumers và idempotency | Progress and notifications |
| Phan Phú Thọ | Profile progress, leaderboard, challenges và notification UI | Frontend gamification |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn Gamification và Trust Baseline (06/04 – 19/04) | Hoàn thành | Các vòng lặp XP, challenge, notification và các kiểm soát an toàn ban đầu đã được nối vào hệ thống. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 6 hoàn thiện phần động lực và trust baseline của sản phẩm. Sprint 7 tập trung đưa AI, tìm kiếm và các hợp đồng dữ liệu nâng cao vào trải nghiệm end-to-end.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Link minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín