## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 4)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 29/10/2026 – 12/11/2026 | Báo cáo: 12/11/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Thu thập và chuẩn hóa: Tải và kiểm tra MISKG, Recipe1MSubs, FooDB, FlavorDB, Epicure-Core, USDA, Open Food Facts và dữ liệu FDA; xây canonical vocabulary nối tên nguyên liệu giữa các nguồn.

Graph reconstruction: Xây dựng HeteroData với substitution, compound và co-occurrence relations; chuẩn bị graph sample 500 ingredients và các index cho Member phát triển UI.

Baseline: Đối chiếu graph/HGAT v1 đã có trong backlog với mục tiêu v2; giữ checkpoint và model registry làm baseline để không nhầm giữa code đã phục vụ và kết quả thesis mới.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Tạo được nền dữ liệu và graph reconstruction có provenance, làm đầu vào cho HGAT v2 và các tầng giải thích/an toàn.

- Phạm vi: Lead Epic 1–2: data acquisition, canonical vocabulary, multi-source graph, triple-encoded features và các export mà Member sử dụng.

### 3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

| Mục | Hạng mục trọng tâm | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Tải, kiểm tra và ghi nhận provenance các dataset | Theo kế hoạch |
| 4.2 | Map canonical ingredient vocabulary giữa các nguồn | Theo kế hoạch |
| 4.3 | Xây HeteroData và relation types cho graph v2 | Theo kế hoạch |
| 4.4 | Xuất graph_sample, compound_index và allergen_index | Theo kế hoạch |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

| Nhánh | Backlog / Epic | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Dataset acquisition and provenance | Theo kế hoạch | Giữ nguồn và phiên bản cho khả năng tái lập |
| Graph | Multi-source HeteroData | Theo kế hoạch | Substitution, chemical và recipe relations |
| Baseline | HGAT v1 versus v2 | Đã có nền tảng | HGAT v1 đã serving; v2 là phần nghiên cứu cần đánh giá |

### 5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Raw/normalized data manifest và canonical vocabulary report.

- HeteroData graph statistics, sample graph và export JSON cho frontend.

- Model registry và checkpoint baseline HGAT v1 để so sánh với v2.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Dữ liệu lớn, file FooDB/Open Food Facts và graph construction có thể vượt RAM hoặc thời gian xử lý cục bộ. | Chunked processing, OOM-safe pipeline, lưu intermediate artifacts, checksum dữ liệu và chỉ dùng graph sample cho UI trong giai đoạn đầu. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 5)

#### 7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Hoàn thiện triple-encoded features, stratified split, HGAT v2 training plan và Symbolic Safety Layer/Selective Abstention.

#### 7.2 Frontend, QA và Evidence

Dùng graph_sample, compound index và allergen index để hoàn thiện node/edge panels, search/filter và mock data replacement.

### 8. PHÂN CÔNG (SPRINT 5)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phan Phú Thọ | Dataset pipeline, vocabulary, HeteroData graph và HGAT baseline comparison | Lead graph reconstruction |
| Võ Trung Tín | Graph explorer integration, detail panels, search/filter và data fixtures | Member graph surface |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Cài đặt và Phát triển Phase 1 - Dữ liệu và Mô hình AI (29/10 – 26/11) | Đang triển khai | Sprint 4 hoàn thành phần đầu của Phase 1; graph v2 và các export được chuẩn bị để tiếp tục trong Sprint 5. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 4 phân biệt rõ baseline HGAT v1 đã có với đóng góp mới của khóa luận: graph đa nguồn, feature gating, unseen-pair benchmark, safety và explainability.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín