## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 7)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 11/12/2026 – 24/12/2026 | Báo cáo: 24/12/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

AI Service: Đóng gói pipeline FastAPI, model registry, ONNX Runtime, YOLOv8/CLIP và substitution endpoints; giữ timeout, rate limit, correlation id và graceful degradation.

Safety integration: Đưa allergen guard thành filter bắt buộc trong substitution flow; trả về Safe, Check, Blocked hoặc Abstain kèm nguyên nhân và evidence thay vì để LLM quyết định tự do.

Product integration: Nối photo intelligence, graph explorer, evaluation dashboard, compound explanation, allergen profile và feedback instrument vào ChefKix Modular Monolith/Next.js.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thiện pipeline từ nhận diện ảnh/văn bản tới gợi ý, kiểm định an toàn, giải thích và hiển thị trên ChefKix.

- Phạm vi: Lead Epic 5–8 và Member Epic 5–10: AI Service, allergen guard, detection, behavioral feedback, flavor pairing, photo pipeline, dashboard và graph real-data wiring.

### 3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

| Mục | Hạng mục trọng tâm | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Đóng gói FastAPI, ONNX Runtime, model registry và versioned endpoints | Theo kế hoạch |
| 7.2 | Tích hợp allergen guard, selective abstention và compound explanation | Theo kế hoạch |
| 7.3 | Wire YOLOv8/CLIP photo pipeline và graph explorer dữ liệu thật | Theo kế hoạch |
| 7.4 | Kết nối feedback instrument và evaluation dashboard | Theo kế hoạch |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

| Nhánh | Backlog / Epic | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Service | FastAPI + ONNX + model registry | Theo kế hoạch | Có endpoint và fallback theo contract |
| Safety | Safe/Check/Blocked/Abstain | Theo kế hoạch | Safety guard là constraint bắt buộc |
| Product | Photo, graph, dashboard và feedback | Theo kế hoạch | Tích hợp các surface thesis-critical |

### 5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- API smoke tests, model registry manifest và integration logs.

- Ảnh chụp scan → recipe → substitution → safety → explanation flow.

- Evaluation dashboard, graph explorer và thesis evidence capture briefs.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Các mô hình/dịch vụ có độ trễ và lỗi khác nhau; nếu UI hiển thị fallback như kết quả đã được xác minh sẽ làm sai thông điệp khoa học. | Tách pending-data và verified, hiển thị source/version, timeout/fallback rõ ràng, fail closed cho safety và giữ correlation id xuyên suốt pipeline. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 8)

#### 7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Chạy unit/integration test, đánh giá repeated/unseen và allergen benchmark, tối ưu API/page load và chuẩn bị deployment.

#### 7.2 Frontend, QA và Evidence

Chạy visual QA toàn bộ sản phẩm, hoàn thiện capture cho Chapters 5–8/10–11 và chuẩn bị user study.

### 8. PHÂN CÔNG (SPRINT 8)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phan Phú Thọ | AI Service packaging, allergen guard, detection endpoints, feedback và integration tests | AI integration |
| Võ Trung Tín | Photo pipeline, safety/chemistry UI, dashboard, graph explorer và evidence capture | Product integration |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Cài đặt và Phát triển Phase 2 - AI Service và Tích hợp (27/11 – 24/12) | Theo kế hoạch | Đầu ra kỳ vọng là AI Service ổn định và ChefKix tích hợp các tính năng AI theo đúng đề cương. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 7 nối phần nghiên cứu với sản phẩm. Các màn hình không chỉ để demo mà phải giữ được provenance, safety state và giới hạn bằng chứng theo thesis manifest.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín