## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 2)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 23/02/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Kiến trúc hệ thống: Đã chốt sơ đồ thiết kế Modular Monolith với 4 domain: Identity, Culinary, Social, Notification. Lên phương án giao tiếp nội bộ qua Java Interface và giao tiếp bất đồng bộ qua Kafka.

Database: Hoàn tất bản vẽ thiết kế schema dữ liệu (ERD), đặc biệt mở rộng để hỗ trợ gamification với UserStats, PointHistory và Badge.

UI/UX: Đã hoàn thiện prototype cho luồng Cooking Session (Timer, Step-by-step) và hệ thống Gamification (Profile Badge, Leaderboard).

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Tạo nền móng kỹ thuật trên sơ đồ trước khi bắt tay vào code và bảo đảm UI/UX khả thi để triển khai bằng Next.js.

- Phạm vi: System Architecture Diagram (C4 Model), Database ERD, UI/UX Prototype và API Contract.

### 3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

| Mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Vẽ sơ đồ kiến trúc Modular Monolith (C4 Level 1 và 2) | Done |
| 2.2 | Thiết kế API Contract sơ bộ (OpenAPI docs) | Done |
| 2.3 | Thiết kế CSDL và ERD hỗ trợ Gamification | Done |
| 2.4 | Thiết kế prototype giao diện trên Figma | Done |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

| Nhóm chức năng | Tiểu mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture | Modular Monolith Diagram | Done | Đã chốt cấu trúc 4 module |
| Database | Gamification và Social Schema | Done | Sẵn sàng chuyển sang bước migrate |
| UI/UX | Cooking Session và Leaderboard | Done | Đã hoàn thiện mockup và luồng chính |

### 5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Prototype và hình ảnh sơ đồ được lưu trong thư mục minh chứng Google Drive.

- Sơ đồ C4, ERD và API contract được dùng làm tài liệu triển khai.

- Link thư mục minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Boundary giữa Culinary (công thức) và Social (comment, like) có thể chồng chéo dữ liệu, làm query phức tạp. | Tuân thủ nguyên tắc modular; dùng Provider Interface cho gọi nội bộ và Kafka event cho các luồng bất đồng bộ thay vì query trực tiếp chéo module. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 3)

#### 7.1 Backend và Infrastructure

Setup Docker Compose, Spring Boot multi-module, Keycloak, Kafka, Redis và khởi tạo Identity Module.

#### 7.2 Frontend và QA

Khởi tạo Next.js 15, Tailwind CSS, linting, formatter, Base Layout và các UI component cơ bản.

### 8. PHÂN CÔNG (Sprint 3)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Trung Tín | Thiết kế backend, API contract và phương án Docker, Keycloak, Kafka | Backend Phase 1 |
| Phan Phú Thọ | Prototype Figma, UI flow và component inventory | Frontend and UX Phase 1 |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn Thiết kế Hệ thống và UI/UX (11/02 – 22/02) | Hoàn thành | Kiến trúc, database và Figma được hoàn thiện đúng timeline, sẵn sàng cho pha cài đặt. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 2 đã chốt các quyết định thiết kế quan trọng để giảm việc làm lại khi code. Sprint 3 sẽ bắt đầu thiết lập môi trường và triển khai những thành phần đầu tiên của hệ thống.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Link minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín