## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 7)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 03/05/2026

### 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

AI service: Tích hợp FastAPI service cho recipe processing, enrichment, cooking assistant, moderation và các endpoint metadata; bổ sung provider rotation và graceful degradation.

Safety: Bảo vệ luồng thay thế nguyên liệu bằng allergen profile, giữ lại compound explanation và correlation id để theo dõi request.

Search and graph: Kết nối search/indexing và knowledge graph contract; frontend xử lý dữ liệu thật, trạng thái pending và lỗi tích hợp mà không bịa dữ liệu.

### 2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Đưa các khả năng AI và dữ liệu nâng cao vào sản phẩm theo hướng có kiểm soát, có fallback và có thể quan sát.

- Phạm vi: AI API integration, moderation, allergen safety, enrichment, rate limiting, correlation id, search và graph explorer contract.

### 3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

| Mục | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Kết nối AI endpoints cho recipe, assistant và moderation | Done |
| 7.2 | Bổ sung allergen safety, fallback và rate limit | Done |
| 7.3 | Kết nối search và knowledge graph contract | Done |
| 7.4 | Bổ sung test contract và observability cho các luồng AI | Done |

### 4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

| Nhóm chức năng | Tiểu mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | Recipe processing và enrichment | Done | Có response adapter và xử lý lỗi theo feature |
| Trust | Moderation và allergen safety | Done | Luồng nguy cơ cao fail closed hoặc chuyển sang review |
| Data | Search và knowledge graph | Done | Frontend dùng contract sống và hiển thị Pending khi thiếu dữ liệu |

### 5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- API examples, health check và smoke tests của AI service.

- Test cho moderation, allergen safety, rate limiting, compound payload và correlation id.

- Tài liệu graph integration và ảnh chụp các trạng thái search/graph trên frontend.

### 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- |
| Phụ thuộc vào AI provider hoặc dữ liệu graph bên ngoài có thể làm trải nghiệm không ổn định và khó tái hiện lỗi. | Provider rotation, cooldown, cache, timeout, graceful degradation, request id và trạng thái integration-pending rõ ràng trên UI. |

### 7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 8)

#### 7.1 Backend và Infrastructure

Chạy kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, seed dữ liệu demo, rà soát security, performance và sửa lỗi trước nghiệm thu.

#### 7.2 Frontend và QA

Hoàn thiện demo flow, visual QA, empty/error states, accessibility check và tài liệu hướng dẫn trình diễn.

### 8. PHÂN CÔNG (Sprint 8)

| Thành viên | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Trung Tín | AI proxy, safety contract, observability, search và backend integration tests | AI and platform integration |
| Phan Phú Thọ | Graph/search UI, AI states, visual QA và demo flow | Frontend integration and QA |

### 9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

| Hạng mục trong Đề cương | Trạng thái thực tế | Ghi chú/Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn Tích hợp AI và Dữ liệu nâng cao (20/04 – 03/05) | Hoàn thành | Các hợp đồng AI, safety, search và graph đã được tích hợp theo hướng có fallback và kiểm soát trạng thái. |

### 10. KẾT LUẬN

Sprint 7 mở rộng sản phẩm vượt ngoài CRUD nhưng vẫn giữ nguyên tắc không che giấu lỗi tích hợp. Sprint 8 sẽ tập trung vào độ ổn định, demo và bộ hồ sơ nghiệm thu.

### 11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Link minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/15QlKIiRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín